**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК**

**виконання курсової роботи з дисципліни**

**«Основи програмної інженерії»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва етапів курсової роботи | Термін закінчення виконання етапів роботи | Примітка |
| 1. | Затвердження теми курсової роботи | 01.03.2023 |  |
| 2. | Ознайомлення з ЄСПД, ЄСКД, ДСТУ 3008-95 | 03.03.2023 | 2 дні |
| 3. | Вивчення та аналіз предметної області об'єкту курсової роботи | 10.03.2023 | 5 днів |
| 4. | Розробка архітектури та загальної структури системи | 17.03.2023 | 5 днів |
| 5. | Розробка Розділу І | 27.03.2023 |  |
| 6. | Розробка розділу ІІ | 14.04.2023 |  |
| 9. | Оформлення пояснювальної записки | 18.04.2023 | 4 дн.  Результат -друкований примірник |
| 10. | Підготовка до захисту курсової роботи  (передзахист) | 24.04.2023 | 1 дн. |
| 11. | Захист курсової роботи | 26-28.04.2023 | 3дн. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Керівник роботи |  | Прізвище, ім'я та по-батькові керівника |
| Студент |  | Прізвище, ім'я та по-батькові студента |
|  | \_01.03.2023\_\_\_ |  |

дата затвердження